| Til: | KHiOs styre |
| --- | --- |
| Kopi: |  |
| Fra: | Jan Myhr, prosjektleder byggetrinn 2 |
| Dato: | 19. november 2007 |
| Saksnummer: |  |

rapport 1 til styret

Avklaring av kontrakt – spesielt prosjekteringskostnader

KHiO har hatt møte med Kunnskapsdepartementet med gjennomgang av leieavtalen som er inngått mellom KU og Brødrene Jensen som utbygger og utleier.

Et sentralt tema var avklaring av hvem som har ansvaret for kostnader knyttet til forskjellige deler av prosjekteringen. Vedlagte notat (vedlegg 1) er en oppsummering av KUs vurdering. Dette synet ble lagt fram for utbygger i prosjektmøte. Utbyggers vurdering er at en vesentlig større andel av prosjekteringskostnadene er KHiOs ansvar. I samsvar med kontrakten er saken oversendt til kontraktgruppen (KU og Brødrene Jensen) til konklusjon. Konklusjonen vil ha stor betydning for KHiOs utgifter i prosessen.

Etablering av brukergrupper

Etter styrets vedtak om organisering av KHiOs arbeid med byggetrinn 2 har direktøren opprettet følgende brukergrupper. Brukergruppene har bred sammensetning fra alle kategorier ansatte og studenter. Notat med oversikt over sammensetning og mandat for brukergrupper vil bli lagt fram for styremøtet.

Referansegruppen er etablert med følgende sammensetning; Jan Erik Johansen (Stafo), Haico Nitsche (forskerforbundet), Christian Tviberg (NTL), Petter Wiik (Musikerfor)

Nytt inngangsparti

KHiO har tatt initiativ til en bearbeiding av det planlagte inngangspartiet til Nye Seilduken. Målet med bearbeidingen er dels å forbedre den interne kommunikasjonen og å styrke KHiOs plass i forhold til offentligheten. Utfordringen med endringen er at Byantikvaren tidligere har gitt uttrykk for skepsis til en slik endring som innebærer riving av et tilbygg. Rektor og direktør har bedt om møte med byråden om saken.

Henvendelse fra forskerforbundet

Vedlagt følger kopi av en uttalelse fra Forskerforbundet. Uttalelsen omfatter dels prinsipper for organisering av byggetrinn 2 og dels prinsipper for undervisning. Anmodningen om en samlet presentasjon av prosjektet vil bli gjordt i et fellemøte der alle brukergruppene får en grunnleggende presentasjon av prosjektleder og arkitekt. Ellers vil de spørsmålene som er relevante for byggeprosjektet bli behandlet i brukergrupper og byggekommite.

Vedlegg 1

NOTAT

Til: Prosjektmøtets deltakere

Fra: Jan Myhr

Dato. 24. oktober 2007

UTGIFTER TIL KONSULENTBISTAND I FORBINDELSE MED PLANLEGGING AV BYGGETRINN 2

Jeg viser til prosjektmøte 1 og 2.

Spørsmålet om grensesnitt mellom KHiOs og byggherrens ansvar for utgifter til prosjektering er reist som en problemstilling i flere saker, ref sak om prosjektering av inngangsparti, innredning/møblering og i forbindelse med prosjektering av brukerutstyr som skal installeres av utleier og bekostes av KHiO. Vi ser behov for en tidlig avklaring av prinsippene for dette og ber om at dette tas opp på første møte i prosjektgruppen.

KHiO ba om at det utarbeides forslag til ytelsesspesifikasjon og honorarbudsjett for mulig interiøroppdrag, ref 1.03 og vurdering av alternative løsninger inngangsparti, ref 2.02 i ref fra prosjektmøte 1. Fra KHiOs side var det lagt til grunn at en alternativ løsning for inngangspartiet skulle gjennomføres innenfor den etablerte kostnadsrammen. Eventuelle konsekvenser av endret areal er ikke vurdert, eller diskutert.

KHiO har mottatt tilbud om prosjektering av inngangsparti på kr 50.000 eks mva. Vår vurdering er at dette skal dekkes av utbygger og legger til grunn at dette avklares på første prosjektmøte, eller av kontraktsgruppen. Vi har bestilt arbeidene og garantert for at oppdraget honoreres i samsvar med beslutning i prosjektgruppen, eller kontraktsgruppen.

KHiO har hatt en gjennomgang av hovedavtalen om utbyggingen med Kunnskapsdepartementet, ikke minst med lys på kostnader knyttet til detaljprosjekteringen.

Etter denne gjennomgangen vil vi legge følgende til grunn;

Kontrakten forutsetter at utbygger skal levere et nøkkelferdig anlegg innenfor rammen av kontrakten. Oppgjør for dette skal skje på to måter, dels over husleie og dels ved kontant betaling. Valg av betalingsmåte er forutsatt å ikke påvirke partenes ansvar etter kontrakten. Både for elementer som skal finansieres over husleie og elementer som finansieres ved kontant oppgjør er det forutsatt at utbygger er ansvarlig for kostnader knyttet til denne fulle prosjektering og utvikling av forprosjektet gjennom detaljprosjektering. Videre legger vi til grunn at det ikke etableres påslag for gjennomføring av innkjøp i regi av utbygger der KHiO betaler for utstyret.

KHiO på sin side er ansvarlig for presentasjon av brukerkrav og brukerspesifikasjoner. Dette er også i samsvar med den praksis som ble etablert for byggetrinn 1. Kontrakten og rammene for kontrakten på byggetrinn 2 er identisk med det som gjaldt for byggetrinn 1.

Vi har ikke mottatt utkast til ytelsesspesifikasjon knyttet til interiøroppdraget, men diskusjonen i prosjektmøtene peker i retning av at utbygger forventer at KHiO tar en større del av denne utgiften enn kontrakten legger til grunn.

Når det gjelder alternativ utredning av inngangspartiet anser vi også dette å ligge innenfor rammen av videre utvikling av forprosjektet gjennom detaljprosjektering. Og dermed en kostnad som skal dekkes av utbygger.

Vi ber om at disse spørsmål blir gjenstand for en generell diskusjon og avklaring på neste møte i prosjektgruppen.

Forskerforbundet ved KhiO

ved Haico Nitzsche

Vedlegg 2

Oslo, 8. november 2007

Til Byggekomiteen ved rektor Cecilie Broch Knudsen

Byggetrinn 2

Forskerforbundets styre har diskutert Byggetrinn 2 i styremøte 6. november. Vi oversender teksten i det vedtaket som ble gjort enstemmig av styrets åtte medlemmer.  Forskerforbundet har 86 medlemmer i KHiO, og vi venter at vårt syn tillegges vekt i denne saken.

Vedtak

FF forventer at de arkitektoniske disponeringene avspeiler den faglige identiteten.

Faglig sett burde hvert fagmiljø få sin egen lokalitet slik at det kan bygges opp konsistente faglige miljøer på Seilduken.

FF ber om at det holdes et møte der FFs styre kan møte arkitekten

Begrunnelse

Samtlige fagmiljøer i styret i FF anser det som en absolutt faglig produksjonsbetingelse at hver enkelt avdeling har separate og avgrensede lokaliteter med egne innganger med angivelser av den enkelte fagidentitet. Grunnen til dette er at det internt innen de enkelte fagene fins særlig disparate interessefelter, slik at behovet for en komprimert og samlende arkitektonisk struktur er vesentlig for å opprettholde produksjonstrykket og enheten innen hvert enkelt fag. Dette er forbundet med at kunst og design lages under en viss produksjonstemperatur, og entropi er hovedfienden. Det å opprettholde fagidentiteten er også en betingelse for samarbeid på kryss av fagene, for å være klar på under hvilke faglige forutsetninger man inngår et eventuelt samarbeid. En estetisk ide om at de ulike faglige identitetene skal viskes ut, og at denne ideen skal avspeiles i det arkitektoniske, har ingen faglig forankring og vil bli møtt med motstand fra en samlet fagstab. Estetiske ideer og teorier er det vi som forvalter og ikke de som ikke er faglig tilsatte eller ikke har den nødvendig faglige kompetansen. Noen ide om arkitektonisk induserte overliggende estetiske prosjekter, vil FF ha seg frabedt som ufaglig overstyrende og som vel egnet til å utviske fagene og sette over styr våre faglige arbeidsbetingelser.

Forøvrig minner vi om hovedavtalen i staten paragraf 1 Formål og intensjoner punkt 1.

Vennlig hilsen

Haico Nitzsche (s)

Kopi til Jan Myhr og Erling Wist